图书借阅系统项目启动书

本文档为图书借阅系统项目的正式启动依据，明确项目核心信息、团队分工及核心功能规划，用于统一项目目标、规范项目推进流程，确保项目高效落地。

## 一、项目名称

智能图书借阅管理系统

## 二、项目背景与意义

### 2.1 项目背景

当前各类图书馆（学校图书馆、社区图书馆、企业图书馆等）普遍存在传统借阅模式效率低下、管理成本偏高、用户体验不佳等问题：

- 人工登记借阅/归还，流程繁琐，易出现登记错误、漏登等情况，增加管理员工作量；

- 图书库存、借阅状态无法实时更新，用户需到馆查询才能确认图书是否可借，便利性不足；

- 缺乏借阅提醒、逾期通知功能，导致图书逾期率偏高，图书流转效率降低；

- 无法统计图书借阅数据、用户借阅偏好，难以支撑图书馆的图书采购、馆藏优化决策。

为解决上述痛点，提升图书馆管理效率、优化用户借阅体验，特启动本次图书借阅系统项目开发。

### 2.2 项目意义

- 对图书馆管理员：实现图书借阅、归还、库存管理的自动化，减少人工操作，降低管理成本，提升工作效率；支持数据统计分析，为馆藏优化、借阅规则调整提供数据支撑。

- 对借阅用户：实现图书在线查询、预约、借阅、归还，支持借阅提醒、逾期通知，提升借阅便利性；可查看个人借阅记录，自主管理借阅信息，优化用户体验。

- 对图书馆运营：规范借阅流程，降低图书逾期率，提升图书流转效率；通过数据化管理，实现馆藏资源的合理配置，提升图书馆的服务质量和运营水平。

## 三、团队成员名单及详细职责分工

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 详细职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒋彤彤 | 产品经理 | 1. 深入调研图书馆管理员及用户需求，梳理需求清单，撰写需求规格说明书；2. 设计产品原型（页面布局、交互逻辑），明确功能细节；3. 对接开发、测试团队，传递需求，确认功能实现效果；4. 参与产品测试，验证功能是否符合需求，收集反馈并优化；5. 整理产品文档，包括用户手册、操作指南等。 |
| 2 | 苏秋雁 | 前端开发工程师 | 1. 根据产品原型，开发系统前端页面（用户端、管理员端）；2. 实现页面交互效果，确保页面响应流畅、适配不同设备；3. 对接后端接口，实现数据的展示与提交；4. 优化前端性能，修复页面bug；5. 配合测试团队完成前端功能测试，根据反馈修改优化。 |
| 3 | 黄键锋 | 后端开发工程师 | 1. 设计系统数据库结构，搭建后端服务架构；2. 开发核心业务接口（图书管理、用户管理、借阅管理等）；3. 实现数据的增删改查、权限控制、业务逻辑处理；4. 对接前端接口，确保数据交互正常；5. 优化后端性能，保障系统稳定运行，修复后端bug。 |
| 4 | 邓润、曹骏 | 测试工程师 | 1. 根据需求规格说明书、产品原型，制定测试计划、测试用例；2. 执行功能测试、性能测试、兼容性测试，发现系统bug并记录；3. 跟踪bug修复进度，验证修复效果，确保问题闭环；4. 撰写测试报告，反馈系统存在的问题及优化建议；5. 参与项目验收，确认系统符合需求及验收标准。 |

## 四、核心功能模块列表（Backlog）

本列表按“用户端”“管理员端”分类，明确各模块核心功能，按优先级排序（P1为最高优先级，依次递减），作为项目开发的核心依据。

### 4.1 用户端功能模块（面向借阅用户）

| 优先级 | 模块名称 | 核心功能描述 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 用户注册/登录 | 1. 新用户注册（填写基本信息、绑定手机号/邮箱）；2. 已有用户登录（账号密码登录、验证码登录）；3. 密码找回（通过手机号/邮箱重置）；4. 登录状态保持、退出登录。 |
| P1 | 图书查询 | 1. 按图书名称、作者、ISBN、分类进行模糊查询/精准查询；2. 筛选图书（可借/不可借、分类、出版日期）；3. 查看图书详情（书名、作者、ISBN、出版社、馆藏数量、借阅状态、图书简介）。 |
| P1 | 图书借阅/归还 | 1. 在线借阅可借图书（选择借阅时长，确认借阅）；2. 在线预约不可借图书（预约排队，图书可借时通知用户）；3. 在线提交归还申请，到馆核验后完成归还；4. 查看借阅记录（借阅图书、借阅时间、归还时间、逾期状态）。 |
| P2 | 个人中心 | 1. 查看个人基本信息（姓名、账号、借阅权限、剩余借阅额度）；2. 编辑个人信息（修改手机号、邮箱、密码）；3. 查看我的预约记录（待确认、已取消、已生效）；4. 查看我的逾期记录（逾期图书、逾期天数、罚款金额）。 |
| P2 | 消息提醒 | 1. 借阅到期提醒（到期前3天推送）；2. 逾期提醒（逾期后实时推送）；3. 预约图书到馆提醒；4. 系统通知（规则更新、活动通知等）。 |
| P3 | 图书收藏/评论 | 1. 收藏感兴趣的图书，方便后续查询；2. 对借阅过的图书进行评论、评分；3. 查看他人的评论及评分。 |

### 4.2 管理员端功能模块（面向图书馆管理员）

| 优先级 | 模块名称 | 核心功能描述 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 管理员登录/权限管理 | 1. 管理员账号登录（账号密码登录，支持多角色登录）；2. 角色权限分配（超级管理员、普通管理员，分配不同操作权限）；3. 管理员账号管理（新增、编辑、删除、重置密码）；4. 登录日志查询（查看登录记录、操作记录）。 |
| P1 | 图书管理 | 1. 图书信息管理（新增、编辑、删除图书信息，上传图书封面）；2. 图书分类管理（新增、编辑、删除分类，设置分类层级）；3. 馆藏管理（修改图书馆藏数量、更新借阅状态）；4. 图书导入/导出（批量导入图书信息、导出图书列表）。 |
| P1 | 用户管理 | 1. 查看所有用户信息（账号、姓名、手机号、借阅权限、注册时间）；2. 编辑用户信息、修改用户借阅权限；3. 冻结/解冻用户账号（处理违规借阅用户）；4. 导出用户列表，统计用户数量。 |
| P1 | 借阅管理 | 1. 查看所有借阅记录（用户、图书、借阅时间、归还时间、逾期状态）；2. 处理用户借阅申请、归还申请（确认借阅、确认归还）；3. 处理用户预约申请（取消预约、通知到馆）；4. 逾期处理（计算逾期罚款、记录罚款缴纳情况）。 |
| P2 | 数据统计分析 | 1. 借阅统计（月度/年度借阅量、热门图书排行、用户借阅排行）；2. 库存统计（图书总数量、各分类图书数量、可借/不可借数量）；3. 逾期统计（逾期图书数量、逾期用户数量、逾期率）；4. 生成统计报表（支持导出），为运营决策提供支撑。 |
| P2 | 系统设置 | 1. 借阅规则设置（最大借阅数量、最长借阅时长、逾期罚款标准）；2. 消息模板设置（借阅提醒、逾期提醒、预约提醒模板）；3. 系统参数设置（页面展示数量、登录超时时间）；4. 数据备份与恢复（手动备份、自动备份，恢复历史数据）。 |
| P3 | 公告管理 | 1. 新增、编辑、删除系统公告（图书馆通知、活动公告等）；2. 设置公告展示状态（显示/隐藏）；3. 查看公告阅读记录，统计公告阅读量。 |

## 五、项目启动说明

1. 本项目启动书自发布之日起生效，团队所有成员需严格按照职责分工推进工作；2. 项目进度以项目经理制定的计划为准，各岗位需按时完成阶段性任务；3. 需求变更需提交变更申请，经项目经理及需求方确认后，方可调整开发计划；4. 项目过程中，团队成员需及时沟通，确保问题及时解决，保障项目顺利推进。